Postmortem

Período: 13/10/2020 – 19/10/2020

b) O que estava planejado?

|  |  |
| --- | --- |
| **Sprint 03** | |
| **Atividade** | **Aluno** |
| CRUD caixa | **Carlos** |
| Teste Model caixa | **Carlos** |
| Teste View caixa | **Carlos** |
| CRUD Venda | **Victor** |
| CRUD Produto\_venda | **Victor** |
| Postmortem | **Victor** |
| Teste Model Venda | **Thais** |
| Teste View Venda | **Thais** |
| Implantação no heroku | **Carlos** |

c) O que foi feito?

- CRUD de Venda e Produto\_venda, relacionamento entre Produto e Venda e criação do Postmortem por Victor Francisco.

- Testes de model e view de venda por Maria Thais.

- Abrir e fechar caixa, teste de view e de model do caixa e implantação do projeto no heroku por Carlos André.

d) O que não foi feito?

- Nenhuma

e) O que está planejado para a próxima iteração?

|  |  |
| --- | --- |
| **Sprint 03** | |
| **Atividade** | **Aluno** |
| Refatoração | **Victor, Thais e Carlos** |
| UML | **Victor, Thais e Carlos** |

f) Lições aprendidas

Feitura do CRUD, relacionamento entre as classes e rotas, busca de dados, atualização de um único atributo de uma classe, utilização dos issues do codacy para melhorar o código e criação de layouts, realização de testes no sistema.